|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome progetto** | ***TLC*** | ***Codice:*** |  |
| **Data** | ***4/10/2022*** | ***Revisione:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Scopo del progetto e del prodotto:*** |  |
| Il software ha l'utilità di gestire a minor costo possibile i trasporti di merce da più aziende a più produttori. |  |
| ***Obiettivi di progetto:*** | |
| Realizzare con grafica intuitiva e ottimizzato per quanto possibile del software nel minor tempo possibile | |
| ***Requisiti di alto livello*** | |
| Impedire qualsiasi input errato da parte dell’utente, sviluppare algoritmi di controllo su tutto il software | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Project Manager:** | ***Tommasi Alessandro*** |  |
| **Membri del team:** | ***Tommasi Alessandro*** |  |
| **Committente:** | ***Maurizio Gaffuri, Marcella Falzone*** |  |
| **Sponsor:** | ***Valtrighe Eagles*** |  |
| ***Elenco degli stakeholder*** | | |
| - Manuel Riva  - Filippo Graziano  - Loris Rota  - Andrian Elizarov | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tempistica preliminare - GANTT di alto livello*** | |
| 2 Mesi (4/10/2022 - 6/12/2022) | |
| ***Prodotti principali - deliverables*** | |
| - Interfaccia principale con grandezza adattabile ad ogni tipo di display  - Generazione tabella  - Auto generazione dei valori dentro la tabella  - Algoritmo Nord-Ovest  - Algoritmo Minimi Costi  - Animazioni durante i calcoli sulla tabella  - Algoritmi di controllo sui dati nella tabella  - Algoritmi di controllo sull’input dell’utente e blocco degli input non validi  - Interfaccia “popup” di aiuto sull’uso del software  - Interfaccia di visione dei risultati delle operazioni  - Interfaccia per la visione della documentazione  - Creazione del logo | |
| ***Schedulazione delle milestones*** | ***Data consegna*** |
| Realizzazione base operativa del software | 4/10/2022 |
| Realizzazione base grafica software + aggiunta movimento interfaccia | 7/10/2022 |
| Inserimento generazione tabella | 8/10/2022 |
| Aggiunto sistema di produzione e richiesta con controllo sul totale | 11/10/2022 |
| Aggiunto algoritmo Nord-Ovest | 15/10/2022 |
| Auto generazione dei valori nella tabella | 18/10/2022 |
| Aggiunte animazioni tabella | 21/10/2022 |
| Aggiunto algoritmo Minimi Costi | 24/10/2022 |
| Blocco input non validi e controllo sulla tabella totale | 30/10/2022 |
| Aggiunta Interfaccia di visione dei risultati | 8/11/2022 |
| Interfaccia popup di aiuto | 15/11/2022 |
| Creazione Logo | 29/11/2022 |

|  |
| --- |
| ***Budget di massima*** |
| €1260 |

|  |
| --- |
| ***Rischi di alto livello*** |
| Perdita di dati |

|  |  |
| --- | --- |
| **Approvazioni** | |
| Alessandro Tommasi | Maurizio Gaffuri, Marcella Falzone |
| Nome del Project Manager | Nome del Committente |
|  |  |
| firma del Project Manager | Firma del Committente |
| Bergamo, | Bergamo, |
| Luogo, data | Luogo, data |